Compte rendu de la CCAF (Commission Communale d’Aménagement Foncier) de TRONVILLE pour l’aménagement de la RN135 du 2 août 2011.

Cette première réunion « officielle », avait pour objet de présenter le projet définitif d’aménagement de la RN135, d’expliquer la procédure et les moyens financiers pour la mise en place de l’ouvrage et de prendre une décision sur l’opportunité de créer une Commission Communale d’Aménagement Foncier.

C’est le Conseil Général de la Meuse qui va gérer l’opération foncière et la DREAL qui pilotera le chantier dont la DIR Est sera le maître d’œuvre.

La DUP (Déclaration d’Utilité Publique) est valable jusqu’en février 2013.

L’opération devra donc être bouclée avant cette date.

Les travaux prévus début 2013 commenceront par les ouvrages d’arts et devraient être terminés vers fin 2018 …

L’aménagement prévu concerne la tranche qui va du futur rond point SODETAL au futur rond point qui reliera la RN135 à la RN4 à LIGNY.

Pour TRONVILLE, l’emprise de l’ouvrage concerné est de 4 hectares. A ce jour, 3,62 hectares restent à acquérir par les Services de l’Etat.

La Commission a décidé par 9 voix contre et 3 abstentions de refuser la possibilité d’un aménagement foncier. Les propriétaires concernés, 4 exploitants agricoles, négocieront donc directement avec la DREAL et le Service des Domaines.

Important : le dossier complet, avec le tracé définitif, est consultable en mairie.

Pour tous renseignements au sujet de l’opération foncière, vous pouvez consulter Monsieur François SAUTY au Service de l’Aménagement Foncier au Conseil Général de la Meuse

T 03 29 45 78 77 poste 6719.